淮北市高质量充换电服务体系建设方案（2023-2027年,征求意见稿）

为加快推进淮北市电动汽车充换电基础设施高质量发展，根据《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发[2023]19号）和《安徽省发展改革委关于印发安徽省高质量充换电服务体系建设方案（2023-2027年）的通知》（皖发改产业〔2023〕465号）等文件要求，结合我市实际，提出如下建设方案。

一、建设目标

按照“科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷”的总体要求，以构建一张全域充换电网络，打造一个统一的监管服务平台为引领；到2027年，基本建成覆盖城乡、规模适度、智能高效的现代化高质量充换电服务体系，力争主要城区形成半径不大于2公里的公共充电服务圈，全市建成充电桩不少于17900个，社会公共充电桩不少于3600个，充换电站不少于20座，市充换电基础设施监管服务平台公共充电桩接入率达到100%，实现城乡充电基础设施全覆盖。

二、重点任务

（一）完善充换电网络布局

加强充电基础设施专项规划与国土空间规划、电网规划、交通规划等相关规划相衔接，以城乡道路交通网络为依托，以“两区”（居住区、办公区）、“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）为重点，推进充电基础设施与停车设施一体规划、建设和管理；按照全业态集中式充电示范站+若干个骨干网络卫星站+ N个场景充电站的方式，构建全市充换电服务网络；形成0.5小时、2小时、8小时高效便捷的充电服务圈，实现各类场景、用户全覆盖，满足不同领域、不同层次的电动汽车充换电需求。（牵头单位：市发展改革委；配合单位：市经信局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市市管中心、市交控集团、淮北供电公司，各县（区）政府)

（二）加快推进充电基础设施建设

1.大力推进公共区充电基础设施建设。建设以快充为主的公共充换电设施，新建公共建筑按照不低于配建停车位35%的比例配建充电基础设施或预留安装条件，预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要，同时需满足电力负荷要求；公交、环卫、出租（含网约车）、物流、公安巡逻等公共服务领域的电动汽车，优先在停车场站配建充换电设施，专用充电设施车桩比应达到３：1以上；党政机关、企事业单位、工业园区、旅游景区等内部停车场充电桩建设比例不低于总停车位的10%，并鼓励对公众开放；探索在路边停车位建设智能有序、快慢结合的充电基础设施。（牵头单位：市自然资源和规划局；配合单位：市发展改革委、市住房城乡建设局、市市管中心、淮北供电公司，各县（区）政府）

2.积极推进居住区充电基础设施建设。存量小区具备条件的固定车位按照“应装尽装”原则，加快补齐短板。针对存量少，电力增容困难且有充电需求的居住区，在周边合理范围内科学规划公共充电设施。鼓励将改造中获得的空地、边角地、闲置地以及拟新建或改扩建停车场优先作为充电基础设施保障用地，并同步开展配套配电设施建设，补建停车位及充电桩纳入老旧小区综合整治完善类项目。充电基础设施应与主体建筑同步设计、同步施工、同步验收、同步使用。各相关部门应在新建住宅项目规划报批、竣工验收环节依法监督，并纳入房地产项目规划和整体工程验收范畴。（牵头单位：市住房建设局；配合单位：市自然资源和规划局、市交控集团；各县（区）政府）

3.推动乡镇充电基础设施全覆盖。按照全面推进乡村振兴有关要求，结合新能源汽车下乡活动，在乡镇政府所在地、集市、卫生院、村委会（党群服务中心）等公共区域根据电网容量合理布局快充基础设施，因地制宜在易地搬迁集中安置区、乡村旅游重点村，以及公路沿线、具备条件的加油站等场所建设充电桩。（牵头单位：市经信局；配合单位：市农业农村局、市商务局、市文化旅游体育局，各县（区）政府）

4.营造良好使用生态。全市范围内，实施政府定价（含政府指导价）的公共停车场（点）停放新能源汽车当日首次2小时以内（含充电时间）免费。对悬挂新能源汽车号牌的货车（重型货车和危险物品运输车辆除外）在市区道路通行不限行（含高架桥、快速路）。（市发展改革委、市公安局、市市场监督管理局、市城市管理局按职责分工负责）

（三）提升运营服务水平

为打造全市“一张网”实现数据信息互联互通，确保充换电基础设施“有人建、有人管、能持续”，建立市级充电基础设施监管与运营服务平台，实现充换电基础设施运行管理、安全监测和故障预警。（牵头单位：市发展改革委；配合单位：市交控集团）各县（区）现有平台、新建平台统一接入市级充换电基础设施综合监管服务平台，推动各类经营主体接入市级充换电基础设施综合监管服务平台。（牵头单位：市发展改革委；配合单位：市交控集团，各县（区）政府）

三、保障措施

（一）加大支持政策。对市级监管服务平台、APP应用建设升级等相关研发费用以及平台运营给予财政资金支持。根据年度建设任务，对达到建设标准、建成投用并接入市级充换电基础设施监管服务平台的公共充换电基础设施，经市级主管部门确认后，按照充换电服务费50%给予补贴，农村地区补贴在原有补贴基础上再上浮20%。（市发展改革委、市财政局按职责分工负责）到2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价。（责任单位：市发展改革委、国网淮北供电公司）

（二）完善审批机制。按照桩随路走原则，充电基础设施建设按照专项规划，同步审批、同步实施，自用充电基础设施项目无需备案。在既有停车位安装充电设施的，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。新建大型公共建筑物配建停车场的，无需为同步建设充电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。新建独立占地的集中式充电站应符合国土空间规划，并办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。配建充电基础设施雨棚等安全、防护附属设施的，无需单独报批。对有充电需求、有条件开展充电设施建设的场所，供电部门要给予增容扩容支持，物业服务企业或其他管理者应积极协调配合供电部门和业主，不得阻扰充电设施及其配套供电设施的合法建设。（牵头单位：市发展改革委；配合单位：市经信局、市自然资源和规划局、市住房建设局、市城管局）

（三）强化要素保障。要进一步加强充电基础设施发展要素保障，满足充电基础设施及配套电网建设用地、廊道空间等发展需要。（牵头单位：市自然资源和规划局）落实用地补偿机制，独立占地的集中式充电站用地纳入公用设施营业网点用地范围，优先安排土地供应，土地出让金超出基准地价的溢价部分扣除相关税费后拨付建设运营企业用于支持充电站建设。（市财政局、市自然资源和规划局、市税务局按职责分工负责）鼓励通过专项债券等支持符合条件的充换电设施项目建设。鼓励保险机构开发适合充换电设施的保险产品。提高金融服务能力，充分利用现有金融支持政策，推广股权、项目收益权等质押融资方式，通过绿色债券等拓宽充电基础设施投资运营企业的融资渠道。（责任单位：市地方金融监管局）

（四）实行统一标准。严格执行电动汽车充换电领域国家标准、行业标准，支持我市企事业单位和社会组织参与国家、行业标准制定和修订，推动统一的充换电标准。加强充电基础设施安全检测管理，依法依规做好向社会提供充电服务的贸易结算用充电桩（含电动汽车交流充电桩和电动汽车非交流充电机）的强制检定工作。（责任单位：市市场监管局）

（五）强化责任落实。对充换电基础设施建设目标进行分解，各区县分配建设任务，建成数量以成功接入市级充换电基础设施综合监管服务平台为准。各县（区）政府要切实承担起统筹推进充换电基础设施建设的主体责任，落实好本区域充换电基础设施的建设任务。（牵头单位：市发展改革委，配合单位：各县（区）政府）

（六）加强协作推进。建立政府引导、市场主导、社会协同的良性发展机制，充分发挥市新能源和智能网联汽车产业发展联席会议的统筹协调指导作用，有关单位应按照职责分工，强化工作联动，形成工作合力，共同推进充电设施建设。（牵头单位：市发展改革委；配合单位：市经信局、市自然资源和规划局、市住房建设局、国网淮北供电公司等相关单位）

附件1：

公用充（换）电基础设施材料准备：

1.企业营业执照；

2.停车位平面图；

3.产权人同意证明或合作协议。

4.经办人有效身份证明和授权委托书。

向属地规划部门办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，向属地建设部门办理施工许可证

非独立占地

组织验收

运营维护

建设施工

接电确认

现场勘察

商业运行

规划设计条件、宗地建设条件审核

土地

出让

条件

审核

组织验收

建设施工

独立占地

初审

企业拿地

企业向市级发展改革（能源）部门申请项目备案

申请提交

配建情况纳入项目总体工程验收范畴

公用充电桩建设申请流程图

非商业运行

附件2：

| 序号 | 区域 | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  | 累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公用 | 专用、自用 | 公用 | 专用、自用 | 公用 | 专用、自用 | 公用 | 专用、自用 | 公用 | 专用、自用 |  |
| 1 | 相山区 | 135 | 536 | 162 | 643 | 180 | 715 | 198 | 784 | 225 | 893 | 4471 |
| 2 | 烈山区 | 110 | 430 | 131 | 517 | 146 | 573 | 159 | 632 | 182 | 716 | 3596 |
| 3 | 杜集区 | 106 | 429 | 129 | 514 | 142 | 571 | 158 | 629 | 178 | 715 | 3571 |
| 4 | 濉溪县 | 189 | 750 | 226 | 900 | 252 | 1001 | 277 | 1101 | 315 | 1251 | 6262 |
| 合计 |  | 540 | 2145 | 648 | 2574 | 720 | 2860 | 792 | 3146 | 900 | 3575 | 17900 |

全市充电基础设施建设目标