淮北市2021年重点项目进展情况

各位媒体记者朋友、同志们：

大家上午好。

首先感谢媒体记者朋友及社会各界对我市重点项目建设工作的关心和支持！今天的新闻发布会，主要是向社会各界介绍我市2021年重点项目进展情况。

今年以来，市委、市政府坚持把推进重大项目建设作为做好“六稳”工作、落实“六保”任务、持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果的重要抓手，严格落实“四督四保”“五项机制”和市领导联系重点项目工作机制，全市重点项目建设顺利推进。

2021年我市共安排重点项目646个，总投资3638.9亿元，同比增长16.5%；年计划投资558.7亿元，同比增长6.9%。1—11月，全市重点项目共完成投资582亿元，完成年度计划的104.2%，高于序时进度12.5个百分点，提前完成全年投资任务。其中，省级重点项目完成投资532.9亿元，计划内项目投资完成率111.7%，超序时进度19.9个百分点，居全省第5位。常态化举办重大项目集中开工，全年累计组织10次重大项目集中开工，集中开工73个项目，总投资369.9亿元。

S101淮徐快速通道建设工程、沱浍河航道临涣船闸工程、中旗新型农药、华润金蟾现代中药产业园、诺讯智能制造等161个项目开工建设。淮北理工学院一期、美信铝业年产7.2万吨高端双零铝箔、生物科技孵化基地等103个项目建成或竣工投产。淮宿蚌和淮阜城际铁路、徐淮阜高速公路、浍河航道整治、中德国际合作铝基产业园、南部次中心起步区基础设施、华师大教育小镇等重大项目加快推进。

下一步，我们将把项目工作摆在更加突出的位置，坚持群策群力谋项目、全力以赴建项目，着力提高服务项目的能力和水平，推动项目早落地、早开工、早建成、早见效，切实发挥重点项目的引领带动作用，为加快建设具有重要影响力的“五个淮北”注入更加强劲、更加高效、更加持久的动力。

以上介绍的是今年以来我市重点项目进展情况。最后，我代表市委、市政府向各位媒体朋友长期以来对淮北重点项目建设工作的关心和支持，表示衷心的感谢！谢谢大家！